|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Công việc |
| 19/02 -25/02 | Tìm hiểu nhu cầu, Phân tích yêu cầu (chức năng) và thiết lập Usecase(tổng quan và phân rã cho từng tác nhân) |
| 26/02-10/03 | Đặc tả usecase( thiết kế biểu đồ lớp, đối tượng, giao tiếp,trạng thái và hoạt động)  ,Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 11/03-17/03 | ,Phác thảo giao diện sản phẩm, Thu thập dữ liệu (ảnh, thông tin) |
| 18/03-08/04 | Lập trình và kiểm thử |
| 09/04-09/05 | Viết luận án |